## Slide 1: Estrutura Analítica DuDente
Uma visão geral da alocação de recursos e cronogramas

## Slide 2: Metodologia Escolhida: Extreme Programming
Metodologia Extreme Programming Adaptada:
Tarefas mais simples e triviais serão realizadas individualmente

## Slide 3: Metodologia Escolhida: Extreme Programming
Acesso fácil e rápido ao cliente
Encontros com o cliente todas as quintas e sextas
Reuniões rápidas e de pé
Duração curta
Duração estimada de 3 meses
Sem extensão de prazo

## Slide 4: Metodologia Escolhida: Extreme Programming
Flexibilidade
Podemos alterar componentes já feitos
Temos liberdade para discutir ideias com o cliente
Comunicação e Respeito
Comunicação fácil dos membros entre si e com o cliente.
Respeito e coragem são atributos fortes entre os membros da equipe

## Slide 5: Principais Etapas do Projeto

## Slide 6: Reunião Inicial com o Cliente
Reunião em que recebemos a especificação do projeto.
Levantamos requisitos e geramos o Documento de Requisitos
Dia 29/08/2014

## Slide 7: Definição da Equipe
Definimos os papeis de cada integrante do grupo
Nesta etapa, definimos que a metodologia Extreme Programming seria a melhor para o desenvolvimento do sistema.
Dia 01/09/2014

## Slide 8: Definição das Ferramentas e Equipamentos
Levantamento dos recursos de Hardware e Software necessários para o projeto.
Levantamento dos custos gerais.
Dia 01/09/2014

## Slide 9: Modelagem Inicial
Inicio do desenvolvimento do diagrama de Classes.
Inicio do desenvolvimento do diagrama de Caso de Uso.
Inicio do desenvolvimento do diagrama Entidade Relacionamento para o Banco de Dados.
Dia 01/09/2014

## Slide 10: Semana de Trabalho
Reunião as segundas feiras para Alocação da equipe e designação de tarefas
Desenvolvimento e testes ao longo da semana
Reunião com o cliente nas quintas-feiras ou sextas-feiras para tirar duvidas e apresentar resultados
Inicio no dia 01/09/2014 e fim quando terminar o projeto.

## Slide 11: Rotina da Semana
Alocação
Reunião
Trabalho

## Slide 12: Recursos de Hardware e Software
5 Computadores
Impressora
Servidor na Nuvem
Eclipse
Astah
phpMyAdmin
Project Libre
Libre Office
Hangouts
GitHub
MySQL Workbench
Windows e Linux Ubuntu

## Slide 13: Recursos Humanos
 | Gerente | Analista | Programador Java | Desenvolvedor Banco de Dados
Davi Araki |  | X | X | 
Eric Teixeira |  | X | X | X
Igor Couto | X |  | X | 
Ronny Peterson |  | X | X | X
Tiago Marques |  | X | X | 

## Slide 14: Documentos Gerados
 | Documento Gerado
Reunião Inicial com Cliente | Documento de Requisitos
Definição da Equipe | -
Definição das Ferramentas e Equipamentos | -
Modelagem Inicial | Digrama de Classes, Caso de Uso e Entidade Relacionamento
Reunião Semanal | Possível alteração nos documentos existentes.